ผนวก  3

ชื่อโครงการ : คลองสวย น้ำใส คนตรังมีสุข

กิจกรรม	: ขุดลอกคลองเปียะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ผู้รับผิดชอบ : ชื่อ – สกุล นายวิศิฐ  ตั้งปอง

ตำแหน่ง:  นายอำเภอย่านตาขาว

หมายเลขโทรศัพท์. ๐๗๕-๒81-444

ข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม:

๑. สภาพปัญหา/ความต้องการ:  คลองเปียะ เป็นคลองที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ประชาชนนำน้ำในลำคลองมาใช้เพื่อการอุปโภค และเพื่อการเกษตรกรรม แต่สภาพลำคลอง

ในปัจจุบันบริเวณสองข้างคลองมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม ในลำคลองมีขยะ วัชพืชตะกอนดินและสิ่งกีดขวางทางน้ำ
ทำให้ลำคลองตื้นเขิน เมื่อเกิดฝนตกลงต่อเนื่องจะทำให้น้ำไหลไม่สะดวก น้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องมีการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช ตะกอนดิน เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและส่งเสริมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ในการนี้ จังหวัดตรังได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองอำเภอ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนเป็นหน่วยดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมยึดคนเป็นศูนย์กลาง ด้วยแนวคิดเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำกิจกรรม “ขุดลอกคลองเปียะ” ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย 
และแหล่งน้ำตื้นเขิน น้ำไหลไม่สะดวก อันจะส่งผลต่อน้ำเน่าเสีย และน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก

2.2 เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้แหล่งน้ำสาธารณะที่กำหนด เป็นแหล่งน้ำที่มีความสวยงาม เป็นคูคลองสวย น้ำใส มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในจังหวัดตรังและผู้มาเยือน

2.3 เพื่อปลุกจิตสำนึก ให้ประชาชน ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและพิจารณาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

3. ระยะเวลาดำเนินโครงการ:

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

4. สถานที่ดำเนินโครงการ: คลองเปียะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

5. กลุ่มเป้าหมาย :  ขุดลอกคลองเปียะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังจำนวน 1 จุด

6. รายละเอียดกิจกรรม

ขุดลอก รื้อ ขยะ ตะกอนดิน วัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ สถานที่ดำเนินการตามข้อ 4. รายละเอียดตามเอกสารผนวกกิจกรรมที่แนบมานี้

7. เป้าหมายโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ |
| --- | --- |
| - ขุดลอก รื้อ ขยะ ตะกอนดิน วัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาด ปรับแต่งคลองคลองเปียะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง | จำนวน 1 จุด |

/ 8 รายละเอียด...

-2-

8. รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมและวงเงินจำแนกตามงบรายจ่าย:

| รายการ | งบประมาณ |
| --- | --- |
| รวมทั้งสิ้น | 1,462,500.-บาท |
| 1.รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดลอก รื้อ ขยะ ตะกอนดิน วัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาด ปรับแต่งคลองคลองเปียะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รายละเอียดตามเอกสารผนวกกิจกรรมที่แนบมานี้ 2.งบจำแนกตามงบรายจ่าย: งบลงทุน : ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 1,462,500.-บาท |

9. ผู้เสนอกิจกรรม :

(ลงชื่อ)

(นายวิศิฐ  ตั้งปอง)

นายอำเภอย่านตาขาว

โครงการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตรัง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

***************

ชื่อโครงการ : คลองสวย น้ำใส คนตรังมีสุข วงเงินงบประมาณ 14,579,900.-บาท

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง

ผู้รับผิดชอบ : นายนิพันธ์ ศิริธร   ตำแหน่ง:  ปลัดจังหวัดตรัง

สถานที่ติดต่อ:   ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง  โทรศัพท์. ๐๗๕-๒๑๘-๐๔๓

ผู้รับผิดชอบร่วม : นายอำเภอ ทุกอำเภอในจังหวัดตรัง

สถานที่ติดต่อ:   ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอในจังหวัดตรัง     โทรศัพท์.	 -

(๑) หลักการและเหตุผล:

(1.1) ที่มา: ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั่วประเทศ โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของจัดหาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การสำรวจสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน้ำ และการจัดการปัญหาผักตบชวารวมทั้งวัชพืชต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมขัง การขาดแคลนน้ำและเพื่อการจัดสรรน้ำให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ แต่กระนั้นปัจจุบัน ก็ยังคงมีปัญหาแหล่งน้ำ ทางน้ำที่ตื้นเขิน ก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัย
ปัญหาการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาการกระจายน้ำที่เรียกว่าการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยังคงมีอยู่ในบางพื้นที่  จังหวัดตรังได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี ประกอบกับจังหวัดตรัง
ได้มีการวางระบบการจัดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำมาโดยตลอด เช่น การจัดทำโครงภูมิรักษ์พิทักษ์สายน้ำตรัง 
การขุดลอกคู คลองต่างๆ เป็นต้น จึงทำให้ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
หมดไปหรือบังเกิดผลดีอย่างยิ่ง ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง อีกทั้ง คู คลองที่มีการขุดลอกและปรับตกแต่ง
ภูมิทัศน์กลับมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าให้กับจังหวัดและประเทศ
                           ในการดำเนินการดังกล่าว จังหวัดได้นำแนวทางการจัดการแบบมีส่วนร่วม ยึดคนเป็นศูนย์กลางมาใช้เป็นหลักในการดำเนินการ กล่าวคือ การใช้ภาคีเครือข่ายของ กลุ่ม ชมรม ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนทุกภาคส่วนมีร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำต่างๆ และมีส่วนร่วมในการณรงค์สร้างจิตสำนึกรักคู คลอง หรือร่วมลงมือพัฒนาปรับปรุงโดยใช้แรงกาย แรงความคิด บางกิจกรรมมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการ เช่น การปรับปรุงแหล่งน้ำตื้นเขิน และปัญหาน้ำเน่าเสีย คลองน้ำเจ็ด อำเภอเมืองตรัง เป็นต้น  สำหรับการยึดคนเป็นศูนย์กลางนั้น จังหวัดให้ความสำคัญในการให้ประชาชนซึ่งเป็นคนในพื้นที่ได้ร่วมนำเสนอปัญหาความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำต่างๆ

ในการนี้ จึงได้คัดเลือกสถานที่ดำเนินการจัดทำโครงการตามเอกสาร ผนวก ก.  ซึ่งเป็นสถานที่ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นที่ที่จะมีปัญหากระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน แต่หากเมื่อได้พัฒนาก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงได้กำหนดเป็นสถานที่ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เพื่อให้คนในพื้นที่ได้มีวิถีชีวิตที่พึงประสงค์ และจะได้ร่วมกันรักษาแหล่งน้ำที่ตนรักหวงแหน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ:

1) สภาพปัญหา/ความต้องการ:  ด้วยสถานที่ คู คลองแหล่งน้ำสาธารณะตามผนวก 1 เป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรกรรม แต่สภาพในปัจจุบันสถานที่ดังกล่าว มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม มีขยะ วัชพืชตะกอนดินและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้ตื้นเขิน เมื่อเกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำไหลไม่สะดวก เกิดการท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้อง มีการขุดลอก ปรับปรุง ตกแต่งและกำจัดวัชพืช ตะกอนดิน เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกมากยิ่งขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและส่งเสริมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ในการนี้ จังหวัดตรัง
ได้มอบหมายให้ ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนเป็นหน่วยดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมยึดคนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการใช้กระบวนงาน และวิธีการดังกล่าว
มาใช้ในการจัดทำโครงการ “คลองสวย น้ำใสคน ตรังมีสุข”

/2) ความเร่งด่วน:...

-2-

2) ความเร่งด่วน:   ปัจจุบันปัญหาแหล่งน้ำ ที่มีขยะ วัชพืช ต้นไม้ ตะกอนดินและสิ่งกีดขวาง
ในแหล่งน้ำ สร้างปัญหาให้แก่ประชาชนในการที่จะนำน้ำมาใช้ อีกทั้งปัญหาของน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน น้ำแห้งในช่วงฤดูแล้ง จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการขุดลอก รื้อ ปรับปรุง ตกแต่งบริเวณแหล่งน้ำตามข้อ (1) เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย 
และแหล่งน้ำตื้นเขิน น้ำไหลไม่สะดวก อันจะส่งผลต่อน้ำเน่าเสีย และน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก

2) เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้แหล่งน้ำสาธารณะที่กำหนด เป็นแหล่งน้ำที่มีความสวยงาม เป็นคูคลอง ที่มีน้ำใส ภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจคนในจังหวัดตรังและผู้มาเยือน

๓) เพื่อปลุกจิตสำนึก ให้ประชาชน เด็ก เยาวชน และทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและพิจารณาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

(๒.๒) ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

( ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างฐานเศรษฐกิจของ ที่มั่นคงและยั่งยืน

( ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาคุณภาพ

( ประเด็นยุทธศาสตร์ 3: การบริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความมั่นคงในอนาคต

( ประเด็นยุทธศาสตร์ 4: การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	       การพัฒนาด้านสังคม

ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ       ด้านการบริหารจัดการ

( การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		   ( โครงการใหม่

(๒.๕) ระยะเวลาดำเนินโครงการ

(  ไตรมาส ที่ 1      ไตรมาส ที่ 2        ไตรมาส ที่ 3      ไตรมาส ที่ 4

(๒.6) สถานที่ดำเนินโครงการ: จำนวน 11 จุด ในพื้นที่จังหวัดตรัง ตามเอกสารผนวก ก.

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย:  ขุดลอก รื้อ ขยะ ตะกอนดิน วัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ สถานที่ดำเนินการตามข้อ (2.6)

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:  ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง

(๔.) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ |
| --- | --- |
| - ขุดลอก รื้อ ขยะ ตะกอนดิน วัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาด ปรับแต่งสถานที่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดตรังที่กำหนด | จำนวน 11 จุด |

/(๕) แนวทางการ..

-3-

(๕) แนวทางการดำเนินงาน (รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามตามภาคผนวกแนบท้าย)

(๕.๑) กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกคลองมาบโสน หมู่ที่ 4,6 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง

งบประมาณ 1,608,700.-บาท รายละเอียดตามภาคผนวก 1

(๕.2) กิจกรรมที่ 2 ขุดลอกลำห้วยปรีควาย หมู่ที่ 2,3,7,8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด

งบประมาณ 1,534,600.-บาท รายละเอียดตามภาคผนวก 2

(๕.3) กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกคลองเปียะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว

งบประมาณ 1,462,500.-บาท รายละเอียดตามภาคผนวก 3

(๕.๑) กิจกรรมที่ 4 ขุดลอกคลองหลักขัน หมู่ที่ 5 ตำบลสุโสะ และคลองหนองหว้า หมู่ที่ 4
                   ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน งบประมาณ 1,462,500.-บาท รายละเอียดตามภาคผนวก 4

(๕.๑) กิจกรรมที่ 5 ขุดลอกคลองสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง

งบประมาณ 1,462,500.-บาท รายละเอียดตามภาคผนวก 5

(๕.6) กิจกรรมที่ 6 ขุดลอกสระน้ำพร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา

งบประมาณ 1,413,700.-บาท รายละเอียดตามภาคผนวก 6

(๕.7) กิจกรรมที่ 7 ขุดลอกคลองขามและคลองไพ หมู่ที่ 2, 7, 11, 15 ตำบลควนเมา 
                   อำเภอรัษฎา งบประมาณ 1,413,700.-บาท รายละเอียดตามภาคผนวก 7

(๕.8) กิจกรรมที่ 8 ขุดลอกคลองน้ำเจ็ด หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมื่นศรี

อำเภอนาโยง งบประมาณ 1,462,500.-บาท รายละเอียดตามภาคผนวก 8

(๕.9) กิจกรรมที่ 9 ขุดลอกคลองปอพร้อมเทพื้นคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสำราญ

อำเภอหาดสำราญ งบประมาณ 1,345,500.-บาท รายละเอียดตามภาคผนวก 9
          (๕.10) กิจกรรมที่ 10 ขุดลอกคลองบางพระพร้อมปรับภูมิทัศน์ข้างคลอง หมู่ที่ 3,4,7,10

ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ งบประมาณ 1,413,700.-บาท รายละเอียดตามภาคผนวก 10

(๖) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย: เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ในเอกสาร ผนวก 1 - 10

| รายการ | งบประมาณ |
| --- | --- |
| รวมทั้งสิ้น | 14,579,900.-บาท |
| 6.1 กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกคลองมาบโสน หมู่ที่ 4,6 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง งบลงทุน : ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 1,608,700.-บาท 1,608,700.-บาท |
| 6.2 กิจกรรมที่ 2 ขุดลอกลำห้วยปรีควาย หมู่ที่ 2,3,7,8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด งบลงทุน : ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 1,534,600.-บาท 1,534,600.-บาท |
| 6.3 กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกคลองเปียะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว งบลงทุน : ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 1,462,500.-บาท 1,462,500.-บาท |
| 6.4 กิจกรรมที่ 4 ขุดลอกคลองหลักขัน หมู่ที่ 5 ตำบลสุโสะ และคลองหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน (จำนวน 2 จุด) งบลงทุน : ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 1,462,500.-บาท 1,462,500.-บาท |
| 6.5 กิจกรรมที่ 5 ขุดลอกคลองสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง งบลงทุน : ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 1,462,500.-บาท 1,462,500.-บาท |

/.6 กิจกรรมที่ 6...

-4-

| 6.6 กิจกรรมที่ 6 ขุดลอกสระน้ำพร้อมกำแพงดิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา งบลงทุน : ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 1,413,700.-บาท 1,413,700.-บาท |
| --- | --- |
| 6.7 กิจกรรมที่ 7 ขุดลอกคลองขามและคลองไพ หมู่ที่ 2, 7, 11, 15 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา งบลงทุน : ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 1,413,700.-บาท 1,413,700.-บาท |
| 6.8 กิจกรรมที่ 8 ขุดลอกคลองน้ำเจ็ด หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง งบลงทุน : ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 1,462,500.-บาท 1,462,500.-บาท |
| 6.9 กิจกรรมที่ 9 ขุดลอกคลองปอพร้อมเทพื้นคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ งบลงทุน : ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 1,345,500.-บาท 1,345,500.-บาท |
| 6.10 กิจกรรมที่ 10 ขุดลอกคลองบางพระพร้อมปรับภูมิทัศน์ข้างคลอง หมู่ที่ 3,4,7,10 ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ งบลงทุน : ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 1,413,700.-บาท 1,413,700.-บาท |
| หมายเหตุ งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ |  |

(7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน 
และปัญหาน้ำท่วมขัง อันจะส่งผลต่อน้ำเน่าเสียได้รับการแก้ไข และสามารถพัฒนาปรับปรุงให้แหล่งน้ำที่กำหนด เป็นคู คลองสวยน้ำใส มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจคนในจังหวัดตรังและผู้มาเยือน

(๑๔) ผู้เสนอโครงการ :

(นายนิพันธ์  ศิริธร)

ปลัดจังหวัดตรัง

(๑๕) ผู้เห็นชอบโครงการ :

....................................................................................................................................................                  ................................................................................................................................................................................

(นายทรงพล ใจกริ่ม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

(๑๖) ผู้อนุมัติโครงการ :

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ  เหมทานนท์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

| ผนวก ก. พื้นที่ดำเนินการโครงการคลองสวย น้ำใส คนตรังมีสุข ประจำปี 2559 |
| --- |
| ลำดับ | อำเภอ | สถานที่ |
| 1 | เมืองตรัง | คลองมาบโสน หมู่ที่ 4,6 ต.บางรัก อ.เมือง |
| 2 | ห้วยยอด | ลำห้วยปรีควาย หมู่ที่2,3,7,8 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด |
| 3 | วังวิเศษ | คลองบางพระ หมู่ที่3,4,7,10 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ |
| 4 | ปะเหลียน | จำนวน 2 คลอง 1.คลองหลักขัน หมู่ที่ 5 ต.สุโสะ 2.คลองหนองหว้า หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งยาว |
| 5 | ย่านตาขาว | คลองเปียะ หมู่ที่ 1 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว |
| 6 | กันตัง | คลองสว่าง หมู่ที่ 6 ต.โคกยาง อ.กันตัง |
| 7 | สิเกา | สระน้ำ หมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา |
| 8 | รัษฎา | คลองขามและคลองไพ หมู่ที่ 2,7,11,15 ต.ควนเมา อ.รัษฎา |
| 9 | นาโยง | คลองน้ำเจ็ด หมู่ที่ 5 ต.นาโยงเหนือ-หมู่ที่ 1 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง |
| 10 | หาดสำราญ | คลองปอ หมู่ที่ 5 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ |